# TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Nemesvámos Község Önkormányzata (képviseli: Sövényházi Balázs, székhely: 8248. Nemesvámos, Fészek u. 7., adóigazgatási száma: 15430383-1-19, bankszámla száma: 73200086-11200448), mint Megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről T-Terv Építész Kft. (képviseli:Tóthné Őri Ibolya, székhely: 8800 Nagykanizsa, Kölcsey u. 16., adószáma: 12768077-2-20, bankszámla száma: K & H Bank 10201006-50167467-00000000),  mint Tervező – a továbbiakban: Tervező között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1./	A Megrendelő megrendelése alapján a Tervező elvállalja a

A nemesvámosi multifunkcionális faluközpont építési engedélyezési tervdokumentációjának

elkészítését és a tervdokumentációk szolgáltatását a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

2./	A szállítandó terveknek meg kell felelniük az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő formának és az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. ÖTM rendelet 5. mellékletében foglaltaknak.

A teljesítés módja: közvetlen átadás dokumentált terv- és iratlapokkal, valamint digitális adathordozón (CD-n) is a számítógéppel készült munkarészekről a szerződés melléklete szerinti tartalommal és példányszámban.

Helye: a Megrendelő székhelye.

3./	A teljesítés véghatárideje:  2011. október 31.

Tervező köteles a tervezési tevékenység tárgyát a szerződésben és a jogszabályokban, valamint Megrendelő által meghatározott tartalommal és példányszámban (illetve a Tervezési szerződés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint) Megrendelőnek átadni.

A Tervező a Megrendelő jóváhagyását követően előteljesítésre jogosult.

A felek a jelen szerződés szerinti tervdokumentációkat oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik.

A Tervező a jelen szerződés teljesítése során altervező, illetve alvállalkozó igénybevételére jogosult, amelynek magatartásáért sajátjaként felel. A Tervező az altervezők, illetve alvállalkozók munkáját köteles összehangolni, és az általuk szolgáltatott munkarészeket egyeztetni.

Tervező kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez a vonatkozó tervezői jogosultsággal rendelkezik.

A Tervező vállalja, hogy a szerződés aláírásának időpontjáig a Tervezői jogosultságát (beleértve az altervezők jogosultságát is) a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően igazolja.

4./	Az átadás-átvételt megelőzően, a tervsokszorosítás megkezdése előtt Tervező köteles az elkészült tervdokumentáció egy teljes példányát Megrendelővel leegyeztetni és aláíratni. Az egyeztetés időpontjának kitűzését Tervezőnek írásban kell kezdeményeznie Megrendelő kapcsolattartójánál. Megrendelő kapcsolattartója a kezdeményezést követő 3 munkanapon belül köteles az egyeztetésre időpontot biztosítani, vagy a sokszorosítás jóváhagyásával egyidejűleg az egyeztetés elhagyását jelezni.

- 2 -

Az egyeztetés során az alábbi kérdések tisztázandók:

- az érintett területek, hrsz-ok és tulajdonviszonyok,

- a terv és tervezési terület szabályozási tervének összhangja,

- a szükséges telekalakítások megvalósíthatósága,

- a szükséges közműnyilatkozatok megléte és megfelelősége,

- a megtervezett nyomvonal közmű és egyéb ütközései,

- a szükséges közmű és egyéb kiváltások és ezek előzetes költségbecslése,

- a tervdokumentáció műszaki tartalma,

- egyéb tervezői észrevételek.

A tervsokszorosítás csak az egyeztetésen adott jóváhagyás után kezdhető. Az ezt megelőzően készített többletpéldányokért ellenszolgáltatás nem kérhető.

Tervezői teljesítésnek csak olyan dokumentáció fogadható el, amelyen a megrendelő egyeztetett észrevételei átvezetésre kerültek.

5./	A tervezési díj összege:

Nettó tervezési díj:            4.720.000  ,- Ft

Áfa:                                   1.180.000  ,- Ft

Bruttó:                               5.900.000  ,- Ft

azaz bruttó Ötmillió-kilencszázezer forint.

A Tervező a díj összegéről a Megrendelő teljesítés igazolása alapján számlát állít ki, amelyet a Megrendelő a számla kiállításától számított 15  - amennyiben Tervező a teljesítésbe alvállalkozót, illetve vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembert von be – ellenkező esetben 30 napon belül átutalással kiegyenlít, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 305. §- ban foglaltak szerint.

A számla abban az esetben fizethető ki, ha a teljesítés-igazolásban foglaltaknak megfelelően a Tervező teljesítése mindenben szerződésszerű volt.

A felek rögzítik, hogy késedelmes átutalás esetén a Megrendelő a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

Megrendelő tájékoztatja Tervezőt arról, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.

6./	Megbízó nyilatkozik, hogy a Kbt. alapján a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül, ezért a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének esetén alkalmazható és hozzájárul a pénzforgalmi szolgáltatójához adott beszedési megbízás teljesítéséhez.

7./	Tervező kötelezi magát arra, hogy késedelmes vagy hibás teljesítés, a szerződésben vállalt közbenső intézkedések elmulasztása illetve a szerződés meghiúsulása esetén kötbért fizet.

- 3 -

A Tervező hibájából fakadó késedelmes tervszolgáltatás esetén Tervező köteles Megrendelőnek napi 20.000,- Ft, azaz húszezer forint késedelmi kötbért megfizetni. A szerződésben vállalt közbenső intézkedések elmulasztása vagy hibás teljesítés esetén a Tervező által fizetendő kötbér mértéke a nettó tervezési díj 10 %-a. Megrendelő a jogos kötbérigényét a Tervező számlájával szemben beszámíthatja, a kötbér összegét a számlák alapján kifizetésre kerülő összegből levonhatja.

Tervező hibájából történő nem teljesítés esetén (szerződés meghiúsulása) a kötbér mértéke a nettó tervezési díj 5 %-a.

8./	Tervező a Megrendelőtől a felsorolt adatokon kívül olyan egyéb adatszolgáltatást is kérhet, amelynek szükségessége a szerződés megkötésekor még nem merülhetett fel.

Megrendelő elvállalja, hogy ezen adatokat 15 napon belül a Tervezőnek szolgáltatja.

Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése esetén Tervező jogosult akadály-közléssel élni.

Az elégtelen ill. hibás tervezésből fakadó tervkiegészítéseket, korrekciókat a tervezési díj tartalmazza.

9./	Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervező és kivitelező között szükséges együttműködés feltételeit biztosítja.

10./	Ha a Megrendelő:

- a tervezési feladat utólagos módosítását kezdeményezi,

- befejezési határidőt követően közöl tervezési adatokat

- olyan más jellegű adatot közöl, amely a szerződés lényeges tartalmára kihatással van, a Tervező jogosult új ár és határidő megállapítására irányuló szerződésmódosítást kezdeményezni.

11./	Szerződő felek közös megegyezése alapján Tervező a szerződés tárgyát képező műszaki terveket és dokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályokban, szabványokban, műszaki specifikációkban és helyi rendeletekben, valamint az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi dokumentációban megfogalmazott előírások és követelmények szerint készíti el.

A Tervező az általa végzett munkáért kellék- és jogszavatosságot vállal, kijelenti, hogy a terv más szerzők jogait és érdekeit nem sérti.

A Tervező felelős

a.) a mérnöki-műszaki tervezésre vonatkozó minőségi, biztonsági és szakmai szabályok, építési előírások betartásáért, továbbá

b.) az általa készített tervek szakszerűségéért.

A tervező a Ptk. 410. § (4) bekezdése alapján szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadályozza vagy korlátozza.

12./	Tervező köteles a tervezés során felvetődő közműkiváltási igényekről Megrendelőt tájékoztatni, azt illetően szakmai állásfoglalást adni és szükség esetén kezdeményezni háromoldalú (Megrendelő (építtető) – Közmű üzemeltető (tulajdonos) – Tervező) egyeztetés lefolytatását.

A Tervező vállalja, hogy a kivitelező megrendelése esetén a papírformátumú megvalósulási dokumentáció alapján elektronikus formátumot is készít.

- 4 -

13./	Tervező köteles a tervezés során figyelembe venni Nemesvámos Község rendezési tervét és vizsgálni az azzal való összhangot. Továbbá szükséges a Rendezési tervi vonatkozásokat Nemesvámos Község illetékes műszaki szakemberével egyeztetni.

A Tervező a tervezési folyamat során minden egyeztetésről, tárgyalásról, helyszíni bejárásról jegyzőkönyvet készít, melyet a dokumentációba befűzni szükséges.

14./	A Tervező közreműködik a tervek lakossági körben történő megismertetése (pl.: lakossági fórum) során. A tervezett műszaki megoldásokat Tervező a Megrendelővel rendszeresen egyezteti a tervezés folyamán. Nemesvámos Község Önkormányzata képviselő-testületi ülésén szemléletesen és közérthetően bemutatja a munkaközi terveket, továbbá a képviselő-testület észrevételeit a tervbe szükség szerint bedolgozza. A tervek megvalósítása során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban a Tervező köteles az Ajánlattevők által feltett, tervdokumentációt érintő kérdésekre 2 munkanapon belül választ adni.

15./	A feladattal kapcsolatban felmerülő szakhatósági szakvéleményezések, engedélyeztetések díja Megrendelőt terheli.

16./	A felek rögzítik, hogy a tervdokumentációban megtestesülő szellemi alkotás a Tervező tulajdona, ily módon a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti személyhez fűződő jogok a tervek létrejöttétől kezdve megilletik a Tervezőt.

A Tervező a jelen szerződés aláírásával az általa - a jelen szerződés szerint - készített tervek anyagi formában vagy nem anyagi formában történő felhasználására a Megrendelőnek kizárólagos engedélyt ad időbeli korlátozás nélkül, mely engedély kiterjed a tervek kivitelezésére.

A Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a fent körülírt engedélyt harmadik személyre átruházza, illetve harmadik személynek további engedélyt adjon a tervek megvalósítására.

A felek rögzítik, hogy a tervezési díj a felhasználás díját is magában foglalja.

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a későbbiek során a tervek átdolgozása vagy továbbtervezése válna szükségessé, úgy a Megrendelő csak a tervező előzetes hozzájárulásával jogosult a munkát mástól megrendelni.

17./	Tervező tudomásul veszi, hogy – amennyiben a szerződés és mellékletei eltérően nem rendelkeznek, úgy az 5. pontban meghatározott tervezési díj megfizetése előtt Megbízó jogosult az átvett tervdokumentáció felhasználására, engedélyeztetésre történő benyújtására.

18./	A szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban eszközölhető.

19./	E szerződésben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. előírásait kell alkalmazni.

20./	Szerződő felek e szerződés aláírásával minden, a szerződésből fakadó esetleges jogvitájuk esetére a Veszprémi Városi Bíróság – hatáskör hiányában a Veszprém Megyei Bíróság – kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

- 5 -

21./	A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződés melléklete, a kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és ajánlattételi dokumentációja, a Tervező, mint ajánlattevő ajánlata, illetőleg csak azzal együtt érvényes.

A felek a szerződést közösen elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

# Nemesvámos, 2011. szeptember 19.

Megrendelő					          Tervező

Tervezési szerződés melléklete

# Megbízó:			Nemesvámos Község Önkormányzata

8248. Nemesvámos, Fészek u. 7.

Adóigazgatási száma:	15430383-1-19

Bankszámla száma:	73200086-11200448

Munka megnevezése:

A nemesvámosi multifunkcionális faluközpont építési  engedélyezési tervdokumentációja

Szállítási határidő:	2011. október 31.

Tervezési feladat:

A nemesvámosi multifunkcionális faluközpont építési engedélyezési tervdokumentációjának  elkészítése.

Építész engedélyezési tervdokumentáció:

- a 37/2007. ÖTM rendeletben előírt dokumentáció M=1:100 léptékben

- technológiai fejezet

- építtetői, közmű-, építéshatósági és szakhatósági egyeztetések

- energetikai méretezés

Statikus engedélyezési tervdokumentáció:

- talajmechanika

- tartószerkezeti méretezés és műszaki leírás

Tűzvédelmi engedélyezési tervdokumentáció

Gépészeti engedélyezési tervdokumentáció

Villamos engedélyezési tervdokumentáció

Akadálymentes engedélyezési tervdokumentáció

Útépítési engedélyezési tervdokumentáció

Munkavédelmi – környezetvédelmi fejezet

Külső közműtervek – nyomvonaltervek

Tervezői költségbecslés, költségvetési kiírás elkészítése

Kertépítészeti tervek

A tervezési díj a szükséges közmű és közútkezelő, hatósági egyeztetések költségét magában foglalja.

Tervezési díj:                 4.720.000,- Ft

Szállítandó:		10 pld. tervdokumentáció

- pld. CD Megbízó részére pdf formátumban

Megrendelő által biztosítandók:

- az érvényben lévő rendezési tervek

- a tervezés során figyelembe veendő szempontok

A tervezési díj nem tartalmazza:

- a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzését és azok eljárási díjait, úgymint ÁNTSZ szakhatósági eljárási díja, élelmiszer-ellenőrzési hivatal szakhatóság eljárási díja, kéményseprő egyeztetés eljárási díja, hiteles tulajdoni lap és közmű nyilatkozat költsége,

- az ingatlan nyilvántartás változtatással járó munkarészek elkészítésének költségeit és eljárási díjait,

- a tervezés során szükségessé váló közműkiváltások tervezési díjait,

# Nemesvámos, 2011. szeptember 19.